Голосовой ИИ-ассистент для бизнеса

Концепция, архитектура и MVP-роадмап (проект saymen_next)

Версия документа: 0.1 — черновик

Дата: 2 мая 2026 г.

# Оглавление

# 1. Резюме (Executive Summary)

Цель проекта — создать облачного голосового ИИ-ассистента для бизнеса, способного:

- принимать входящие звонки и заменять часть работы первой линии (робот-секретарь);

- совершать массовые исходящие обзвоны (опросы, NPS, реактивация, информирование);

- вести диалог-продажи: квалифицировать лидов, презентовать продукт, бронировать встречи;

- работать как голосовой виджет в браузере (на сайте/в личном кабинете);

- автоматически фиксировать события в CRM (amoCRM, Bitrix24) и хранить расшифровки разговоров.

По функциональности продукт находится в той же нише, что и Mango Office, Voximplant Avatar, Tinkoff Voice, robovoice — но с акцентом на современные LLM-движки (GPT-4o Realtime / Claude) и мультиязычный (RU/EN) сценарий.

# 2. Идеи использования (по аналогии с Mango Office)

## 2.1. Контактный центр и приём звонков

- Робот-секретарь: приветствие, маршрутизация по отделам, ответ на FAQ.

- Распознавание клиента по номеру, подгрузка карточки из CRM (Caller ID lookup).

- Создание заявки в нерабочее время и автоперезвон с утра.

## 2.2. Продажи и лидогенерация

- Квалификация входящего лида (BANT): бюджет, потребность, сроки, ЛПР.

- Перехват звонка с лендинга через web-виджет: «Нажмите, чтобы поговорить с менеджером».

- Назначение встречи в Google/Yandex/Bitrix24 Calendar по договорённости.

## 2.3. Маркетинг и опросы

- NPS-опросы по базе клиентов после покупки/обслуживания.

- Сбор обратной связи — структурированный анкетный обзвон.

- Реактивация «спящих» клиентов с персонализированным предложением.

## 2.4. Сервис и поддержка

- Подтверждение записи, доставки, визита.

- Информирование о задолженности, статусе заказа, изменениях расписания.

- Эскалация на оператора при выявлении сложного случая (по интенту/эмоции).

## 2.5. HR

- Первичный отбор кандидатов: уточнение зарплатных ожиданий, опыта, готовности к выходу.

- Напоминание о собеседовании, перенос/подтверждение.

# 3. Архитектура системы

Решение строится как набор слабо связанных сервисов вокруг диалогового оркестратора. Базовая логика разговора едина и для SIP-телефонии, и для веб-виджета — отличается только медиа-шлюз.

## 3.1. Слои системы

Сверху вниз система делится на следующие слои:

- Канальный слой (Channels): SIP/PSTN, WebRTC-виджет, Telegram Voice (опционально).

- Медиа-шлюз (Media Gateway): принимает аудио-потоки RTP/Opus, конвертирует, делает VAD.

- ASR (Speech-to-Text): потоковое распознавание речи, поддержка RU/EN, диаризация.

- Диалоговый оркестратор (Dialog Orchestrator): сценарии, состояние, вызов LLM, инструменты.

- LLM-слой: GPT-4o Realtime / Claude — формирование ответа и tool-calls.

- TTS (Text-to-Speech): потоковый синтез речи, низкая задержка, выбор голоса.

- Интеграционный слой: коннекторы к amoCRM, Bitrix24, календарям, базам данных, БДД.

- Хранилище и аналитика: PostgreSQL, S3 (записи звонков), ClickHouse (логи диалогов), BI.

- Админ-панель и конструктор сценариев: Next.js + tRPC/REST, drag-n-drop редактор.

## 3.2. Поток разговора (call flow)

Типичный путь голосового потока в реальном времени:

- Клиент инициирует звонок (SIP) или нажимает кнопку в браузере (WebRTC).

- Медиа-шлюз поднимает соединение и открывает дуплексный аудио-канал к оркестратору.

- Стрим аудио идёт в потоковый ASR; параллельно работает VAD (Voice Activity Detection).

- Как только пользователь закончил реплику, текст передаётся в LLM с системным промтом сценария.

- LLM возвращает либо реплику, либо вызов инструмента (создать сделку, найти контакт, забронировать слот).

- Инструменты выполняются параллельно с генерацией речи; ответ озвучивается через TTS чанками.

- После звонка: транскрипт, теги намерений, эмоции, итоги — пишутся в CRM и аналитику.

## 3.3. Цель по задержке (latency budget)

Чтобы диалог ощущался естественным, бюджет задержки от конца реплики пользователя до начала озвучки ответа — не более ~700–900 мс. Распределение:

| Этап | Цель (мс) | Замечание |
| --- | --- | --- |
| VAD + endpointing | 100–200 | Aggressiveness можно настраивать |
| Финальный ASR-транскрипт | 100–200 | Стриминговый ASR с partial results |
| LLM первый токен (TTFB) | 300–500 | GPT-4o Realtime / streaming |
| TTS первый аудио-чанк | 100–200 | Стриминговый TTS, не дожидаемся всего текста |
| Сетевой RTT | 20–50 | Размещение в одном регионе |
| Итого | ≤ 900 мс | Ощущается как живой диалог |

# 4. Технологический стек

Стек подобран под мультиязычность (RU/EN), снижение задержек и возможность работать в РФ-контуре, если потребуется (152-ФЗ).

## 4.1. Фронтенд и админка

- Next.js 15 (App Router) — основа проекта saymen_next, серверные компоненты + RSC.

- TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui — UI-кит.

- tRPC или REST + Zod — API-слой между фронтом и бэком.

- WebRTC SDK (LiveKit / mediasoup) — для голосового виджета.

## 4.2. Бэкенд и оркестратор

- Node.js (Fastify) или Python (FastAPI) — оркестратор; рекомендуем Node для единого языка с фронтом.

- LangGraph / собственный state machine — управление диалогом и сценариями.

- PostgreSQL (Neon/Supabase) — операционные данные, RLS для мульти-тенантности.

- Redis — состояние сессий звонков, очереди.

- S3-совместимое хранилище (Yandex Object Storage / MinIO) — аудиозаписи.

- ClickHouse / DuckDB — логи диалогов и аналитика.

- BullMQ / Temporal — оркестрация исходящих кампаний обзвона.

## 4.3. Голосовые движки

| Слой | Основной выбор | Резерв / альтернатива | Замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ASR | Deepgram Nova-3 (RU/EN, стриминг) | OpenAI Whisper, SaluteSpeech | Deepgram держит < 200 мс на стриме |
| LLM | GPT-4o Realtime API | Claude Sonnet 4.6 (через tool-use) | Realtime сильно сокращает latency |
| TTS | ElevenLabs Turbo v2.5 (RU/EN) | Yandex SpeechKit, OpenAI TTS | Клонируемый голос бренда |
| VAD | Silero VAD (open-source) | WebRTC VAD | Локально, без сетевых вызовов |
| Telephony | Voximplant / MTT / Asterisk | Twilio (для EN-рынка) | Voximplant — JS-сценарии и SIP |
| WebRTC | LiveKit Cloud / self-hosted | Daily.co | Готовые SDK для браузера |

Замечание: если есть требование «данные не должны покидать РФ», то связка SaluteSpeech + Yandex SpeechKit + локальный LLM (например, YandexGPT или GigaChat) допустима, но качество диалога сейчас заметно ниже, чем у GPT-4o.

## 4.4. Инфраструктура

- Docker + Kubernetes (или managed: Yandex Managed K8s, Selectel).

- Observability: OpenTelemetry → Grafana / Tempo / Loki, отдельные дашборды по latency звонков.

- CI/CD: GitHub Actions, deploy через ArgoCD или Vercel (для Next.js админки).

- Секреты: Doppler / Vault, ротация ключей.

# 5. MVP-сценарии

Все четыре выбранных сценария разделены на фазы — мы не пытаемся сделать всё сразу.

## 5.1. Сценарий A — Голосовой бот в браузере (web-виджет)

Самый дешёвый запуск, нет лицензий связи, идеален для прототипа.

- UI: кнопка «Поговорить с ассистентом» на сайте/лендинге.

- Технология: WebRTC через LiveKit, дуплекс прямо в браузере.

- Сценарий: знакомство, ответы на вопросы по продукту, сбор контактов, отправка лида в CRM.

- Полезен для онбординга в кабинете, поддержки, демо-режимов.

## 5.2. Сценарий B — Входящий робот-секретарь (SIP)

Подключение городского/8-800 номера, замена IVR.

- Voximplant: входящий звонок → JS-сценарий → проброс аудио в наш оркестратор по WebSocket.

- Идентификация клиента по номеру в amoCRM/Bitrix24, подтягивание истории.

- Решения: ответ на FAQ, перевод на оператора, создание заявки, заказ обратного звонка.

- Завершение: транскрипт + резюме + теги в карточку клиента.

## 5.3. Сценарий C — Исходящие обзвоны и опросы

Кампании по выгрузке из CRM или CSV.

- Конструктор кампании: список номеров, расписание, окно дозвона, лимит попыток.

- Соблюдение тишины (8:00–22:00 по часовому поясу абонента) и стоп-листа.

- Формы анкет (вопросы с типами: число, выбор, открытый ответ, NPS).

- Результат — структурированные ответы + аудио + расшифровка → BI.

## 5.4. Сценарий D — Диалог-продажи (лидогенерация)

Самый сложный сценарий: робот должен «вести» разговор и убеждать.

- BANT-квалификация (Budget / Authority / Need / Timeline) с гибкими ветками.

- Возражения: «дорого», «не сейчас», «у нас уже есть» — заранее проработанные.

- Бронь встречи в календаре менеджера через интеграцию (Google/Bitrix24).

- Передача «горячих» лидов оператору в реальном времени (warm transfer).

# 6. Интеграции с CRM

На MVP интегрируемся через REST API двух самых популярных в РФ систем: amoCRM и Bitrix24. Архитектурно делаем абстракцию CrmAdapter с едиными методами, чтобы потом легко добавить «свою» CRM или 1C.

## 6.1. Общий контракт CrmAdapter

- findContactByPhone(phone) — поиск по номеру для Caller ID lookup.

- createLead({ name, phone, source, tags, comment }).

- createTask({ entityId, type, dueAt, text }) — задача менеджеру.

- attachCallRecording({ entityId, audioUrl, transcript, summary }).

- updateDealStage({ dealId, stageId }).

- subscribeIncomingWebhook(handler) — для двунаправленной интеграции.

## 6.2. amoCRM

- OAuth 2.0, long-lived refresh token, integration_id хранится в нашей БД.

- API v4: /leads, /contacts, /companies, /tasks, /events.

- Виджет «Звонок» — карточка-всплывашка во время входящего.

- WebHooks на add/update сделок — синхронизация в нашу базу.

## 6.3. Bitrix24

- OAuth 2.0 либо входящий вебхук (webhook URL для облачного Bitrix24).

- Telephony API: registerCall, finishCall, attachRecord — корректно показывают робота как линию.

- CRM API: crm.lead.add, crm.deal.add, crm.timeline.comment.add.

- Открытые линии — для текстовых эскалаций после голосового разговора.

## 6.4. Хранение записей и согласий

Аудио и расшифровка хранятся 90 дней по умолчанию (настраивается). В CRM кладём ссылку на запись и краткое резюме (summary), а не весь транскрипт — иначе карточка засоряется.

# 7. Юридические и этические аспекты

Голосовой обзвон в РФ регулируется несколькими нормативными актами. Это не юридическая консультация — перед запуском в продакшен необходимо согласование с юристом.

## 7.1. 152-ФЗ «О персональных данных»

- Хранение записей и расшифровок = обработка ПДн. Нужен оператор ПДн, политика, согласия.

- Если используется LLM/ASR за рубежом — это трансграничная передача, требует уведомления Роскомнадзора и согласия субъекта.

- Право на отзыв согласия и удаление записей — предусмотреть в админке.

## 7.2. 38-ФЗ «О рекламе»

- Любые исходящие рекламные обзвоны — только при наличии явного согласия абонента.

- Рекомендация: вести реестр согласий с источником и timestamp; проверять перед каждым обзвоном.

## 7.3. Запись разговоров

- В начале каждого звонка робот должен предупреждать: «разговор записывается».

- Если клиент отказался — продолжать без записи или вежливо завершить.

## 7.4. Этика

- Робот должен честно представляться роботом по запросу («это робот?»).

- Стоп-фразы: при ругани/агрессии — корректно завершать или переводить на оператора.

- Доступность: альтернативный текстовый канал для клиентов с трудностями речи/слуха.

# 8. Метрики качества

| Метрика | Цель | Описание |
| --- | --- | --- |
| End-to-end latency | ≤ 900 мс | От конца реплики клиента до начала ответа робота |
| WER (Word Error Rate) | ≤ 8% (RU) | Качество ASR на чистой речи |
| Containment rate | ≥ 60% | Доля звонков, решённых без оператора |
| CSAT после диалога | ≥ 4.2 / 5 | По коротким post-call опросам |
| Conversion (лид→встреча) | +15-30% | Прирост vs. без робота, A/B |
| Стоимость минуты | целевая ≤ 6 ₽ | ASR+LLM+TTS+связь |

# 9. Роадмап и оценка

Поэтапный план, чтобы каждая фаза давала демонстрируемый результат.

## 9.1. Фаза 0 — прототип в браузере (4–6 недель)

- Next.js-каркас saymen_next + LiveKit Cloud.

- Связка GPT-4o Realtime API ↔ браузер; русский голос ElevenLabs.

- Один сценарий «знакомство + сбор лида» с записью в Postgres.

- Результат: можно показать инвестору/клиенту живого робота на сайте.

## 9.2. Фаза 1 — телефония и входящий робот (6–8 недель)

- Подключение Voximplant, аренда номера 8-800 / городского.

- Перевод на оператора (SIP transfer), очереди ожидания.

- Запись + S3, хранилище расшифровок, базовая админка.

- Двуязычная (RU/EN) детекция языка реплики.

## 9.3. Фаза 2 — CRM и исходящие кампании (6–8 недель)

- Коннекторы amoCRM и Bitrix24 (OAuth, базовые методы).

- Конструктор кампании обзвона: расписание, лимиты, стоп-лист.

- Конструктор анкет/опросов и экспорт результатов.

- Caller ID lookup и подгрузка карточки клиента.

## 9.4. Фаза 3 — продажи, аналитика, масштаб (8–12 недель)

- Сценарий «диалог-продажи» с обработкой возражений и BANT.

- Бронирование встреч в календарях, warm transfer на менеджера.

- Аналитика разговоров: тэгирование, эмоции, NPS, причины обращения.

- Self-service визуальный редактор сценариев (no-code) для бизнес-пользователей.

- Multi-tenancy и биллинг — выход на SaaS-модель.

# 10. Риски и как их закрывать

| Риск | Импакт | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Высокая задержка на длинных репликах LLM | Робот «лагает», ощущается мёртвым | Streaming TTS, барджин, фоновые подтверждения («секунду…») |
| Качество распознавания на шумных линиях | Падает WER, пользователь повторяет | Шумоподавление (RNNoise), confirm-стратегии |
| Блокировка номера за спам | Кампании останавливаются | Прогрев номера, частотные лимиты, строгий opt-in |
| Зависимость от OpenAI/ElevenLabs | Сбои внешних API | Fallback-провайдеры, circuit breaker, кэш TTS |
| 152-ФЗ / трансгран. передача | Штрафы, блокировка | Опция «только РФ-стек», явные согласия, договор-присоединение |
| Галлюцинации LLM | Робот обещает то, чего нет | Tool-calls к real source-of-truth, guardrails, evals |

# 11. Следующие шаги

- Подтвердить с вами выбор стека и провайдеров (см. раздел 4).

- Запустить инициализацию репозитория saymen_next: Next.js 15 + TypeScript + базовая админка.

- Развернуть Фазу 0: web-виджет с GPT-4o Realtime + ElevenLabs, один сценарий.

- Параллельно: договор с провайдером телефонии (Voximplant/MTT) и арендa номера.

- Подготовить юридический контур: согласия, политика ПДн, регистрация оператора ПДн.

После согласования этого документа я могу начать с Фазы 0 — поднять каркас Next.js-проекта и собрать первый рабочий прототип в браузере.